**Примеры вопросов в рамках аттестационных испытаний по курсу «Методология научных исследований в менеджменте: методология управления проектами».**

**Форма проведения аттестации – тест. 30 вопросов. З0 минут.**

1. **Области знания управления проектами:**
   1. Включают инициирование, планирование, исполнение, контроль и завершение
   2. Содержат десять различных областей, реализующихся совместно
   3. Содержат пять различных процессов, сводящих фазы проекта воедино
   4. Включают процессы планирования, исполнения и контроля как три взаимосвязанных процесса
2. **Директор обратился к вам с просьбой изменить страницу авторизации посетителя вашего корпоративного сайта. Нужно установить минимальную длину имени пользователя в размере шести символов. Эта деятельность является:**
   1. Инициацией проекта
   2. Текущей операционной деятельностью
   3. Проектом
   4. Исполнением проекта
3. **В каком типе организационной структуры руководитель проекта обладает наивысшими полномочиями и властью?**
   1. Сильная матрица
   2. Проектная структура
   3. Функциональная структура
   4. Сбалансированная матрица
4. **Главной функцией процесса завершения является:**
   1. Фиксация извлеченных уроков и распространение этой информации среди участников проекта
   2. Проведение проверки в части соответствия результатов проекта - проектным требованиям
   3. Проведение послепроектного анализа для документирования успеха или неудачи проекта
   4. Формальное завершение проекта и распространение информации среди участников проекта
5. **Расписание проекта не используется для определения:**
   1. Дата начала и окончания отдельных работ
   2. Изменений в перечне работ
   3. Общего резерва времени
   4. Бюджета проекта
6. **Что является целью устава проекта?**
   1. Назначение спонсора проекта
   2. Охарактеризовать методы, использованные при отборе данного проекта среди иных, конкурирующих за ресурсы организации
   3. Признание существования проектной команды, руководителя проекта и спонсора проекта
   4. Распознавание и признание того, что: проект существует; организация готова использовать для проекта свои ресурсы
7. **Задачи критического пути – это такие задачи, которые:**
   1. Имеют равные пессимистические, оптимистические и наиболее вероятные оценки длительности
   2. Имеют нулевой резерв времени
   3. Имеют одинаковые даты начала
   4. Имеют множественные даты раннего старта и и раннего финиша
8. **К общим принципам построения организационных структур управления проектами относятся:**
   1. соответствие организационной структуры системе взаимоотношений участников проекта
   2. соответствие организационной структуры содержанию проекта
   3. соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения
   4. все варианты
9. **Когда при планировании требуется задержать окончание работы на как можно более длительный срок, связав ее окончание с началом другой работы, используется следующий тип связи:**
   1. Конец – Начало
   2. Начало – Начало
   3. Конец – Конец
   4. Начало – Конец
10. **Что такое работа в плане проекта:**
    1. Событие или дата в ходе осуществления проекта
    2. Деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов
11. **Привлечение на любой стадии реализации проекта постороннего капитала для минимизации собственного участия является:**
    1. Формой инициации проекта
    2. Формой завершения проекта
    3. Формой планирования ресурсов проекта
    4. Формой мониторинга и контроля
12. **Возможность влияния на результаты проекта в ходе его реализации:**
    1. Одинакова во всех стадиях развития
    2. Снижется ближе к окончанию проекта
    3. Увеличивается ближе к окончанию проекта
    4. Низкая в начале и конце проекта и максимальна в середине
13. **Понятие "проект" объединяет разнообразные виды деятельности, включающие:**
    1. направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов;
    2. координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий;
    3. ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и концом;
    4. все варианты верны
14. **Что из ниже перечисленного не относится к методам реагирования на риск:**
    1. Избежание риска
    2. Уменьшение риска
    3. Принятие риска
    4. Нет верного ответа
15. **Разработка концепции и целей проекта отвечает на вопрос:**
    1. Кто
    2. Как
    3. Почему
    4. Когда